- Interventi di nuova costruzione o ristrutturazione realizzati fra 2005 e il 2010.

| INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE REALIZZATI DAL 2005 AL 2010 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANNO DI REALIZZAZIONE | COMUNE | LEGGE | BIENNIO | N° EDIFICI | N° ALLOGGI | FINANZIAMENTO |
| 2005 | CASTRIGNANO DEL CAPO | 67/88 | 7 | 1 | 8 | 516.456,90 |
| 2006 | SURBO | 457/78 | 4 | 4 | 32 | 1.503.633,61 |
|  | SURBO | 457/78 | 5 | 1 | 16 | 516.456,90 |
|  | SANNICOLA * | 457/78 | 4 | 1 | 6 | 774.685,34 |
|  | NARDO' | 179/92 | 8 | 2 | 24 | 2.065.827,60 |
| 2007 | NARDO' | 67/88 | 7 | 3 | 27 | 1.704.307,78 |
|  | MAGLIE | 179/92 | 8 | 2 | 24 | 2.065.827,60 |
|  | LECCE | 179/92 | 8 | 1 | 36 | 3.098.741,39 |
|  | ARADEO | 179/92 | 8 | 1 | 7 | 774.685,35 |
| 2008 | Non sono stati ultimati interventi di nuove costruzioni |  |  |  |  |  |
| 2009 | DISO | 67/88 | 1 | 1 | 8 | 697.216,81 |
|  | OTRANTO | 67/88 | 1 | 1 | 8 | 516.456,90 |
| 2010 | Non sono stati ultimati interventi di nuove costruzioni |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOT. ED. | TOT APP. | IMPORTO TOT. |
|  |  |  |  | 18 | 196 | 14.234.296,18 |

| INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE REALIZZATI DAL 2005 AL 2010 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Comune | Ubicazione | Legge | N° Edifici | N° alloggi | Finanziamento TOTALE |
| 2005 | / |  |  |  |  |  |
| 2006 | / |  |  |  |  |  |
| 2007 | Galatone | Vie Migliaccio, cellini, Scorrano, Tunisi, S.Luca, C.Settimo, Gobetti | 67/88 6° biennio | 10 | 100 | 1.032.913,80 |
| 2008 | Campi Salentina | Via Puglia, Sardegna, Mad. Mercede, Moro, Baracca | 67/88 6° biennio 1° tranche | 7 | 44 | 1.032.913,80 |
| 2008 | Casarano | Via Amalfi | 179/92 9° biennio | 7 | 34 | 516.456,90 |
| 2008 | Copertino | Via Spallanzani | 179/92 9° biennio | 3 | 48 | 444.152,93 |
| 2008 | Copertino | Via Spallanzani | 135/97 | 6 | 52 | 516.456,90 |
| 2008 | Galatina | Via Caserta, Verna Leone | 135/97 10° biennio | 3 | 40 | 464.811,21 |
| 2008 | Galatina | Via Verna Leone | 179/92 9° biennio | 2 | 54 | 516.456,90 |
| 2008 | Lecce | Via Siracusa, Alessandria | 67/88 6° biennio 1° tranche | 2 | 143 | 2.142.560,53 |
| 2008 | Leverano | Via De Nicola | 135/97 | 2 | 10 | 361.519,83 |
| 2008 | Maglie | Via Giannuzzi | 179/92 9° biennio | 1 | 20 | 154.937,07 |
| 2008 | Martano | Via Del Mare, De Gasperi, Trento, Castrignano | 135/97 10° biennio | 6 | 80 | 516.456,90 |
| 2008 | Matino | Via Manin e Cattaneo | 135/97 10° biennio | 1 | 28 | 309.874,14 |
| 2008 | Nardò | Vie DonatoriVolontari, P.zza 1° Maggio, P.zza Grande | 179/92 9° biennio | 3 | 74 | 154.937,07 |
| 2008 | Nardò | Via Vecchia Galatone, Donatori Volontari | 135/97 10° biennio | 2 | 30 | 516.456,90 |
| 2008 | Nardò | Via della Resistenza, Raho, 25 Luglio | 179/92 9° biennio | 4 | 34 | 473.074,52 |
| 2008 | Nardò | Vie 1° Maggio, Marinai d'Italia | 179/92 8° biennio | 2 | 40 | 309.874,14 |
| 2008 | Poggiardo | Via De Gasperi, della Costituzione, tafuro, Diaz, Pirandello | 67/88 6° biennio 2° tranche | 6 | 48 | 413.165,53 |
| 2008 | Presicce | Via Marche, Fiore | 135/97 10° biennio | 2 | 20 | 258.228,45 |
| 2008 | San Cesario | Vie Battisti, Pertini, Liguria, Sicilia | 135/97 10° biennio | 5 | 30 | 361.519,82 |
| 2008 | Sannicola | Vie Togliatti, delle Rose, delle Viole, Fior di loto | 135/97 10° biennio | 4 | 74 | 154.937,07 |
| 2008 | Tuglie | Via Salvo D'Acquisto | 135/97 10° biennio | 5 | 37 | 442.223,49 |
| 2008 | Ugento | via Marina, Pastena, Provinciale per Acquarica, Edison, Carlo Magno | 135/97 10° biennio | 9 | 125 | 1.032.913,80 |
| 2009 | Gallipoli | Via Savona, Via Terni | 179/92 8° biennio | 4 | 51 | 516.456,90 |
| 2009 | Lecce | Via Siracusa 120 | DGR 1436/06 | 1 | 24 | 339.776,77 |
| 2009 | Maglie | Via de Nicola, De Curtis, De Filippo | 179/92 8° biennio | 5 | 43 | 458.097,20 |
| 2010 | Lecce | Via Siracusa 122 | DGR 1436/06 | 1 | 24 | 339.776,77 |
|  |  |  |  | TOT. ED. | TOT APP. | IMPORTO TOT. |
|  |  |  |  | 103 | 1.307 | 13.780.949,34 |

- Interventi di nuova costruzione o ristrutturazione in corso o in fase di programmazione e progettazione

| INTERVENTI DI NUOVE COSTRUZIONI IN CORSO O IN FASE DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comune | Ubicazione | Legge | N° Edifici | N° alloggi | Finanziamento Originario in Euro | Stato attività |
| TIGGIANO | / | 457/78 5° biennio | 1 | 7 | 535.828,79 | Lavori in corso |
| CAMPI SAL.NA | / | 457/78 3° biennio | 1 | 28 | 774.685,35 | Progettazione Esecutiva in corso |
| LEVERANO | / | 457/78 3° biennio | 1 | 18 | 516.456,90 | Appalto in corso |
| TRICASE | / | 457/78 3° biennio | 2 | 46 | 1.291.142,25 | Appalto in corso |
| CAMPI SAL.NA | / | 457/78 4° biennio | 3 | 24 | 774.685,35 | Progettazione Esecutiva in corso |
| SANNICOLA | / | 457/78 4° biennio | 1 | 16 | 774.685,35 | Appalto in corso |
| SQUINZANO | / | 457/78 4° biennio | 2 | 22 | 774.685,35 | Appalto in corso |
| MONTESANO | / | 457/78 5° biennio | 1 | 7 | 258.228,45 | Progettazione Esecutiva in corso |
| POGGIARDO | / | 457/78 5° biennio | 1 | 14 | 516.456,90 | Appalto in corso |
| S. CESAREA T. | / | 457/78 5° biennio | 1 | 8 | 516.456,90 | Progettazione Esecutiva in corso |
| ALLISTE | / | 67/88 6° biennio 1° tranche | 1 | 4 | 568.102,59 | Progettazione Esecutiva in corso |
| POGGIARDO | / | 67/88 6° biennio 1° tranche | 1 | 8 | 568.102,59 | Progettazione Preliminare in corso |
| TRICASE | / | 67/88 6° biennio 2° tranche | 1 | 6 | 568.102,59 | Progettazione Preliminare in corso |
| MARTANO | / | 179 8° biennio | 1 | 6 | 516.456,90 | Progettazione Preliminare in corso |
| SQUINZANO | / | 179 8° biennio | 1 | 24 | 2.065.827,60 | Progettazione Esecutiva in corso |
| TAURISANO | / | 179 8° biennio | 2 | 18 | 1.549.370,70 | Progettazione Esecutiva in corso |
| GALATINA | / | 179 9° biennio | 3 | 29 | 1.665.647,87 | Progettazione Esecutiva in corso |
| MAGLIE | Quartiere Madonnina | N° 21/2001 - Contratto di quartiere | 2 | 22 | 2.636.753,25 | Appalto in corso |
|  |  |  |  | TOT. ED. | TOT APP. | IMPORTO TOT. |
|  |  |  |  | 26 | 307 | 16.871.675,66 |

| INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IN CORSO O IN FASE DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comune | Ubicazione | Legge | N° Edifici | N° alloggi | Finanziamento TOTALE | Stato attività |
| Lecce | Via Bari civ. 66, 68 | D.G.R. 1437/06 | 1 | 42 | 417.925,70 | Realizzato al 80% |
| Lecce | Via Miglietta civ.4 | D.G.R. 1437/06 | 1 | 8 | 146.263,77 | collaudo in corso |
| Lecce | P.le Genova civ.8, 9, 10, 11, 12. | D.G.R. 1437/06 | 1 | 70 | 1.171.148,01 | Realizzato al 75% |
| Calimera | viale Virgilio, via Respighi | 67/88 | 16 | 125 | 1.032.913,80 | collaudo in corso |
| Tricase | vie Tiberio, Ardigò, Costantino, Mirabello, Matteotti | 135/97 | 6 | 73 | 723.039,66 | Realizzato al 90% |
| Trepuzzi | vie Calvario, Ariosto, Kennedy | 135/97 | 7 | 73 | 671.393,97 | collaudo in corso |
| Lecce | Via Siracusa civ. 118/a – Fabbr. 6 | D.G.R. 1436/06 | 1 | 24 | 493.907,21 | Realizzato al 90% |
| Lecce | Via Siracusa civ. 62 - Fabbr. 5, Via Arno 27,29,31,33. | D.G.R. 1436/07 | 2 | 36 | 583.057,02 | Realizzato al 70% |
| Lecce | P.le Pisa | D.G.R. 1437/06 | 1 | 88 | 535.828,79 | collaudo in corso |
| Maglie | Via Muro, 113 - 123 | D.G.R. 2042/04 | 1 | 48 | 566.747,05 | Stato finale in corso |
| Nardo' | Via Raho, 8 - 12, 14-18, 20-55 e Via Grandi | D.G.R. 2042/04 | 3 | 20 | 344.739,60 | Stato finale in corso |
| LECCE | Piazz.le Siena | D.G.R. 2042/04 | 1 | 36 | 575.530,92 | Realizzato al 80% |
| Galatina | Via Rieti 7- 9 | D.G.R. 2042/04 | 2 | 12 | 180.001,44 | collaudo in corso |
| Gallipoli | Via Galatina 8, via Galatina 10-12, via Siena 1-5, via Trieste 8-38. | D.G.R. 2042/04 | 4 | 26 | 434.740,32 | Realizzato al 70% |
| Squinzano | Via Duca D'Aosta | D.G.R. 2042/04 | 1 | 8 | 137.895,84 | Realizzato al 20% |
| Parabita | Via della Repubblica | D.G.R. 2042/04 | 1 | 6 | 103.421,88 | Realizzato al 70% |
| Lecce | Via Trento, 22/c, 24, 26 - via Trento 18,20,22/a | D.G.R. 1437/06 | 2 | 29 | 440.350,91 | Realizzato al 85% |
| Lecce | Via Trieste, 28, 30, 32, 36 - Via Trento 19,21,23,25,27 | D.G.R. 1437/06 | 2 | 67 | 639.800,09 | Realizzato al 80% |
| Lecce | Via Gorizia, 18/f, 18/g, 18/h, 18/i, 18/l -Via Gorizia 18/a, 18/b, 18/c, 18/d, 18/e- | D.G.R. 1437/06 | 2 | 75 | 603.443,91 | Realizzato al 90% |
| Maglie | Via Scarzia, Via Scarzia, Via Carducci, Via Carducci- Via Togliatti. | D.G.R. 1437/06 | 4 | 58 | 440.350,60 | Realizzato al 90% |
| Gallipoli | Via Savona, 36, 38 | D.G.R. 1437/06 | 1 | 24 | 442.223,49 | collaudo in corso |
| Lecce | Piazzale Bologna, 3, 4, 5, 6, 7 - Fabbr. 5/a | D.G.R. 1437/06 | 2 | 78 | 665.864,41 | collaudo in corso |
| Lecce | Via Toma, 43. Via Arno, 20,22,24,30. Via Arno,32,34. Via Arno,35,37,39,41. | ECONOMIE | 4 | 26 | 459.378,45 | contenzioso con impresa appaltatrice |
| Lecce | Via Bradano, 32/a, b, c, d | D.G.R. 1437/06 | 1 | 24 | 364.240,94 | Realizzato al 95% |
| Campi Salentina | Via Baracca civ. 1, 3, 5, 7, 9, 13 | D.G.R. 1437/06 | 1 | 37 | 331.750,63 | Realizzato al 95% |
| Cavallino | Via S. Cesario civ. 143, 145 | D.G.R. 1437/06 | 1 | 8 | 118.582,15 | Realizzato al 70% |
| Lecce | Via Siracusa civ. 64 Fabbr.4 - P.le Genova Fabbr. 2/a civ. 6 e 7 | ECONOMIE | 2 | 42 | 685.329,93 | collaudo in corso |
| Lecce | P.le Siena civ. 6,7,8 | D.G.R. n°2042/04 | 1 | 36 | 575.530,92 | Realizzato al 70% |
| Cutrofiano | Via Della Repubblica 91,93 | D.G.R. n°218/08 | 2 | 8 | 300 000,00 | Realizzato al 60% |
| Lecce | via Ferrari | D.G.R. n°218/08 | 4 | 60 | 600.000,00 | Realizzato al 50% |
| Maglie | via Muro | D.G.R. n°218/08 | 2 | 38 | 384.000,00 | Realizzato al 60% |
| Taviano | Via ottaviano, Via Benedetto croce | D.G.R. n°218/08 | 2 | 16 | 100.000,00 | Realizzato al 20% |
| Tricase | via Costantino | D.G.R. n°218/08 | 2 | 34 | 800.000,00 | Realizzato al 60% |
| Veglie | Via Istria, Via di Vittorio | D.G.R. n°218/08 | 3 | 16 | 200.000,00 | Realizzato al 65% |
| Copertino | zona Gelsi, zona Scialpi | D.G.R. n°218/08 | 11 | 119 | 500.000,00 | Realizzato al 50% |
| Galatina | via U.Lisi, T.Livio, Vernaleone | D.G.R. n°218/08 | 3 | 91 | 1.800.000,00 | Contenzioso con impresa appaltatrice |
| Lecce | P.le Livorno 1,3 | Piano Casa 1° tranche | 1 | 16 | 500.000,00 | Realizzato al 80% |
| Lecce | Via Siracusa, P.le Siena civ. 124,126,128,11,10,9 | Piano Casa 1° tranche | 1 | 45 | 1.300.000,00 | Realizzato al 85% |
| Lecce | P.le Siena civ. 4 | Piano Casa 1° tranche | 1 | 24 | 650.000,00 | Realizzato al 80% |
| Lecce | P.le Siena civ. 1 | Piano Casa 1° tranche | 1 | 24 | 600.000,00 | Realizzato al 85% |
| Lecce | P.le Siena civ. 13 | Piano Casa 1° tranche | 1 | 24 | 650.000,00 | Realizzato al 80% |
| Lecce | via Novara | Piano Casa 1° tranche | 2 | 36 | 1.000.000,00 | Stipula contratto in corso |
| Lecce | Contratto di quartiere Stadio | legge 21/00 | 4 | 154 | 1.684.585,55 | Stipula contratto in corso |
| Lecce | Contratto di quartiere San Sabino | legge 21/01 | 1 | 67 | 1.170.600,00 | Stipula contratto in corso |
| Squinzano | Via Bachelet, via Taliercio | D.G.R. 1693/10 | 2 | 26 | 550.000,00 | Progettazione Esecutiva in corso |
| Melissano | Via Bianchi | D.G.R. 1693/10 | 1 | 22 | 327.000,00 | Progettazione Esecutiva in corso |
| Lecce | via della Repubblica 50/60 | D.G.R. 1481/06 | 1 | 40 | 700.000,00 | Contenzioso con impresa appaltatrice |
| Taurisano | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 12640/10 | 7 | 64 | 140.000,00 | Progettazione Esecutiva in corso |
| Bagnolo del Salento | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 1581/05 | 1 | 14 | 13.000,00 | Già appaltato |
| Castrignano dei Greci | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 1581/05 | 3 | 23 | 33.000,00 | Collaudo in corso |
| Cavallino | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 1581/05 | 8 | 66 | 88.000,00 | Collaudo in corso |
| Collepasso | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 1581/05 | 1 | 6 | 11.000,00 | Già appaltato |
| Copertino | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 1581/05 | 34 | 327 | 400.000,00 | Realizzato al 95% |
| Corigliano d'Otranto | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 1581/05 | 1 | 12 | 13.000,00 | Collaudo in corso |
| Corsano | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 1581/05 | 3 | 24 | 33.000,00 | Collaudo in corso |
| Gagliano del Capo e frazione Arigliano | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 1581/05 | 3 | 16 | 16.000,00 | Realizzato al 95% |
| Lequile e frazione Dragoni | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 1581/05 | 6 | 66 | 66.000,00 | Collaudo in corso |
| Lizzanello e frazione Merine | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 1581/05 | 9 | 57 | 99.000,00 | Realizzato al 70% |
| Melpignano | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 1581/05 | 2 | 8 | 20.000,00 | Collaudo in corso |
| Miggiano | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 1581/05 | 2 | 12 | 22.000,00 | Collaudo in corso |
| Morciano di Leuca | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 1581/05 | 3 | 15 | 31.000,00 | Progettazione Esecutiva in corso |
| Ruffano | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 1581/05 | 4 | 46 | 45.000,00 | Collaudo in corso |
| San Donato di Lecce e frazione di Galugnano | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 1581/05 | 5 | 41 | 55.000,00 | Collaudo in corso |
| San Pietro in Lama | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 1581/05 | 2 | 26 | 25.000,00 | Collaudo in corso |
| S.C. Terme e fraz. Cerfignano-Vitigliano | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 1581/05 | 3 | 23 | 39.000,00 | Collaudo in corso |
| Tuglie | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 1581/05 | 5 | 43 | 55.000,00 | Collaudo in corso |
| Ugento | Allacciamento rete fognante varie vie | D.G.R. 699/08 | 11 | 134 | 103.501,13 | Collaudo in corso |
|  |  |  |  | TOT. ED. | TOT APP. | IMPORTO TOT. |
|  |  |  |  | 223 | 3.082 | 28.709.088,09 |

- Elenco dei 5 interventi già ammessi a finanziamento nell’ambito dei P.I.R.P di cui alla legge n.20/2005-art.13, DGR.n. 641/2009 e sono in corso i termini per la cantierizzazione.

- Elenco dei 30 interventi, nell’ambito dei programmi P.I.R.P., approvati con DGR n.5 del 15-07-2009 per i quali sono stati firmati, o sono in corso di sottoscrizione, gli Accordi di Programma tra la Regione Puglia ed i Comuni interessati. Per quanto riguarda l’avvio della progettazione degli interventi di competenza di questo Istituto si è in attesa dell’autorizzazione regionale in quanto il finanziamento dovrebbe avvenire con i fondi F.A.S., ad oggi, non ancora disponibili.

| P.I.R.P. IN PROGETTAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNE |  | UBICAZIONE |  | NUMERO DI FABBRICATI |  | NUMERO DI ALLOGGI |  | IBU |  | LEGGE |  | Localizzazione D.G.R. e Bollettino Ufficiale |  | Finanziamento TOTALE |  | importo a base d'asta |  | Stato Di Attuazione |  | Note |  |  |
| Casarano |  | contrada Botte |  | 4 |  | 56 |  | 1208-1209-1210-1211 |  | art.13-n.20/2005 |  | DGR. N.641/2009 |  | 1.800.000,00 |  | 1.260.000,00 |  | progettazione in corso |  |  |  |  |
| Galatina |  |  |  | 1 |  | 24 |  |  |  | art.13-n.20/2005 |  | DGR. N.641/2009 |  | 1.800.000,00 |  | 1.384.000,00 |  | progettazione in corso |  |  |  |  |
| Nardo' |  | via A. Grandi-via Jan Palach |  | 2 |  | 86 |  | 1944-5025-5026 |  | art.13-n.20/2005 |  | DGR. N.641/2009 |  | 1.800.000,00 |  | 1.395.500,00 |  | progettazione in corso |  |  |  |  |
| Ruffano |  | via Torino |  | 1 |  | 8 |  | 5197 |  | art.13-n.20/2005 |  | DGR. N.641/2009 |  | 206.400,00 |  | 160.000,00 |  | progettato |  |  |  |  |
| Tricase |  | via Costantino- |  | 4 |  | 46 |  | 5101-5035-5224-5225 |  | art.13-n.20/2005 |  | DGR. N.641/2009 |  | 1.054.999,55 |  | 738.499,69 |  | progettazione in corso |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.661.399,55 |  | 4.937.999,69 |  |  |  |  |  |  |
| P.I.R.P. IN PROGRAMMAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Settore | COMUNE |  | UBICAZIONE |  | NUMERO DI FABBRICATI |  | NUMERO DI ALLOGGI |  | IBU |  | LEGGE |  | Determinazione Dirigenziale |  | Finanziamento TOTALE |  | importo a base d'asta |  | Stato Di Attuazione |  | Note |  |
| NC | Alessano |  | montagnetta |  | 1 |  | 3 |  |  |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 393.671,20 |  | 275.569,84 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| MS |  |  | montagnetta |  | 4 |  | 23 |  | 1635-1636-5050-5051- |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 806.328,80 |  | 564.430,16 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| MS | Alezio |  | zona 167 |  | 1 |  | 20 |  | 1029 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 1.200.000,00 |  | 840.000,00 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| MS | Alliste |  | via Felline,71-73 |  | 1 |  | 20 |  | 1030-1031-1032-1033 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 956.714,21 |  | 669.699,95 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| NC | Arnesano |  | zona 167 |  | 1 |  | 8 |  |  |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 955.393,58 |  | 668.775,51 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| MS | Botrugno |  | via Donizetti,28 |  | 1 |  | 15 |  | 5131 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 657.204,95 |  | 460.043,47 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| MS | Cavallino |  | via Columbi-via S.Cesario- via Guicciardini |  | 4 |  | 36 |  | 1233-1234-1235-1236 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 770.181,00 |  | 539.126,70 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| MS | Copertino |  | zona Gelsi - zona Sciarpo |  | 16 |  | 137 |  | 5099-5174-5175-5176-5181-5182-5079-5080-5080-5082-5083-5084-5085-5086-5087 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 1.404.336,01 |  | 983.035,21 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| NC | Corsano |  | via sardegna-via puglia |  | 3 |  | 21 |  | 5154-5155-5056 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 1.200.000,00 |  | 845.968,50 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| MS | Cutrofiano |  | viale della Repubblica- p.le A. Gramsci-via A. Moro |  | 6 |  | 50 |  | 1325-1326-1386-1387-5010-5011 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 1.200.000,00 |  | 840.000,00 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| MS | Gagliano |  | via S.Vincenzo-via S.Francesco |  | 2 |  | 13 |  | 1331-5162 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 345.304,99 |  | 241.713,49 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| MS | Lecce 1 |  | Ferrovia-via C. Pisanelli- via Dei Ferrari |  | 4 |  | 72 |  | 24-27-22-23 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 1.787.411,12 |  | 1.251.187,78 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| MS | Lecce 2 |  | S.Pio-via trieste-via Toma- via Gorizia- via Toma-via Taranto |  |  |  | 111 |  | 162-56-200-110-64-56-43-48 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 646.437,67 |  | 452.506,37 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| NC | Leverano |  | ZONA 167 |  | 1 |  | 18 |  |  |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 1.200.000,00 |  | 840.000,00 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| MS | Lizzanello |  | via B. Croce-via Don L. Sturzo |  | 2 |  | 26 |  | 1649-5164 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 1.200.000,00 |  | 840.000,00 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| MS | Martano |  | via Atene e via Castrignano |  | 1 |  | 16 |  | 5143 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 690.100,00 |  | 533.694,00 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| MS | Matino |  | via Prati Verdi-via Bassi-via Crispi-via del Mare-via IV Traversa di via del Mare -via Cattaneo |  | 6 |  | 94 |  | 1711-1771-1772-2331-5023 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 1.200.000,00 |  | 951.393,40 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| MS | Minervino |  | via G.Macchi |  | 4 |  | 34 |  | 5134-5135-5088-5089-5090 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 1.070.700,00 |  | 830.000,00 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| MS | Monteroni |  | via A. Da Taranto-via Pitagora |  | 5 |  | 71 |  | 5100-1835-1836-1837 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 1.200.000,00 |  | 840.000,00 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| NC | Otranto |  |  |  | 2 |  | 15 |  |  |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 1.080.450,00 |  | 805.000,00 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| MS | Otranto |  | zona 167 |  | 4 |  | 41 |  | 5189-1362-1363-1365 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 167.700,00 |  | 130.000,00 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| MS | Presicce |  | via Marche |  | 3 |  | 32 |  | 5091-5092-5160 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 699.825,00 |  | 542.500,00 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| MS | S.Cesario |  | via Sicilia |  | 1 |  | 6 |  | 5071 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 316.050,00 |  | 245.000,00 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| NC |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 890.000,00 |  | 698.000,00 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
| MS | S.Donato |  | Fraz. Galugnano-via della resistenza |  | 1 |  | 8 |  | 5140 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 198.000,00 |  | 138.600,00 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
|  | Sanarica |  | Monti-via Piave |  | 1 |  | 16 |  | 5127 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 323.587,70 |  | 254.312,87 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
|  | Taviano |  | via Ottaviano-via B.Croce |  | 7 |  | 52 |  | 2236-2237-5000-5001-5002-5149-5150 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 1.200.000,00 |  | 840.000,00 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
|  | Tuglie |  | via Salvo D'Acquisto |  | 5 |  | 37 |  | 2283-2284-5042-5213-5214 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 1.200.000,00 |  | 840.000,00 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
|  | Ugento |  | via Edison-via Pasteur-via Einstein-via Archimede-via |  | 8 |  | 49 |  | 1925-2303-5065-5066 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 1.088.472,00 |  | 761.930,40 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
|  | Veglie |  | via Istria -via Di Vittorio |  | 3 |  | 8 |  | 2317-2318-2319 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 295.080,80 |  | 222.174,00 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
|  | Vernole |  | via Livio De Carlo |  | 2 |  | 27 |  | 5137-5138 |  | art.13-n.20/2005 |  | n.5 del 15-07/09 |  | 840.000,00 |  | 633.873,80 |  |  |  | in attesa dei FAS |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOT. |  |  |  | 23.230.841,24 |  | 17.503.929,99 |  |  |  |  |  |

Inoltre si precisa che questo Iacp, quale partner pubblico del Comune di Gallipoli, dovrà dare avvio alla progettazione di un  intervento costruttivo di n. 16 alloggi in GALLIPOLI per il programma “alloggi a Canone Sostenibile” P.R.U.A.C.S”, finanziato dalla Regione con DGR n.444 del 23/02/2010 per l’importo di E. 1.446.850,00 e di un intervento di manutenzione straordinaria sull’edificio composto da  30 alloggi, sito in viale Europa, per l’importo di 347.150,00, non appena sarà sottoscritto l’Accordo di Programma con la Regione.

Ed ancora nell’ambito del “Piano Nazionale di edilizia abitativa” è stato finanziato, tra gli altri, il programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale, in Lecce (S.Pio) per un importo di 5milioni di euro, inserito nella graduatoria approvata con DGR n.444 del 23/02/2010 (programmi P.R.U.A.C.S.). A tal proposito, In virtù del protocollo d’intesa in data 25/02/2009 sottoscritto da questo Istituto con il Comune di Lecce, quest’ultimo, nell’ambito del predetto finanziamento, realizzerà 11 alloggi che, una volta ultimati, trasferirà a questo IACP per l’assegnazione in locazione a canone sostenibile.

- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

| INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA REALIZZATI DAL 2005 AL 2010 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANNO DI REALIZZAZIONE | N° EDIFICI | N° ALLOGGI | FINANZIAMENTO CON FONDI IACP |
| 2005 | 4 | 130 | 1.069.000,00 |
| 2006 | 2 | 140 | 1.100.000,00 |
| 2007 | 5 | 210 | 1.660.000,00 |
| 2008 | 4 | 240 | 1.930.000,00 |
| 2009 | 6 | 220 | 1.800.000,00 |
| 2010 | 8 | 230 | 1.900.000,00 |
|  | TOT. ED. | TOT APP. | IMPORTO TOT. |
|  | 29 | 1.170 | 9.459.000,00 |

IL COORDINATORE  GENERALE

(Avv. Sandra Zappatore)