| COMUNE | TIPOLOGIA LAVORO | LEGGE DI FINANZIAMENTO | OBIETTIVO FISICO | IMPORTO FINANZIAMENTO | DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONALE DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO | STATO | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galatina | NC | ART.16 - Legge n.179/92 | Realizzazione di n.16 alloggi | 1.665.647,87 | N.70 Del 20.06.2000 | Adeguamento del progetto in corso | Contratto d’appalto risolto senza l’esecuzione di alcuna opera. Occorre procedere al riappalto dei lavori con riduzione dell’obiettivo fisico da n.29 a n.16 alloggi, cosi come autorizzato dall’Assessorato ERP. |
| Galatina | NC | P.I.R.P. | Realizzazione di n.14 | 1.800.000,00 | N.628 Del 27.10.10 | Progettazione in corso | Approvazione variante al PUG con Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 30-11-2011 per la successiva espropriazione e la realizzazione di n.14 alloggi. |
| Galatina | REC | Cofinanziamento P.I.R.P. | N.91 alloggi in Via Vernaleone, Via Tito Livio e Via Ugo Lisi | 1.800.000,00 | N.218 Del 26/02/2008 | Consegna dei lavori all’impresa in corso | Contratto d’appalto stipulato in data 30/03/2012 |
| Casarano | REC | P.I.R.P | N.4 edifici nel rione “Botte” | 1.800.000 | N.673 Del 29.11.2010 | Progettazione in corso | Il privato sta realizzando gli alloggi parcheggio utili per spostare i nuclei familiari degli edifici IACP oggetto del recupero. |
| COMUNE | TIPOLOGIA LAVORO | LEGGE DI FINANZIAMENTO | OBIETTIVO FISICO | IMPORTO FINANZIAMENTO | DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONALE DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO | STATO | NOTE |
| Tricase | REC | P.I.R.P. | N.34 alloggi in Via Costantino | 540.200,00 | N.3 Del 10.01.2011 | Progettazione dello stralcio in corso | Autorizzazione dell’Assessorato ERP ad effettuare la progettazione del primo stralcio d‘intervento a causa di opere abusive esistenti sugli edifici ABILAG. Per completare la progettazione occorre ottenere la conformità urbanistica dal Comune relativa agli ABILAG per i quali l’importo di finanziamento è pari a € 514.800,00 |
| Tricase | REC | Cofinanziamento P.I.R.P. | N.34 alloggi in Via Costantino | 800.000,00 | N.218 Del 26.02.2008 | Lavori in corso | Contratto d’appalto stipulato in data 12/11/2009 |
| Tricase | REC | L.457/78 3° Biennio | N. 46 alloggi in Via Costantino | 2.888.145,61 | DGR.N. 293/02 D.D.163/06 | In corso di approvazione | Acquisito parere favorevole della C.T. n.783 del 27/03/2012 |
| Gallipoli | NC | P.R.U.A.C.S. | Realizzazione 10 alloggi | 1.454.00,00 | N.444 Del 23/02/2010 | Progettazione in corso | In attesa di DGR per la concessione del finanziamento |
| COMUNE | TIPOLOGIA LAVORO | LEGGE DI FINANZIAMENTO | OBIETTIVO FISICO | IMPORTO FINANZIAMENTO | DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONALE DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO | STATO | NOTE |
| Ruffano | REC | P.I.R.P. | Via Torino- n.8 alloggi | 206.000,00 | n.46 del 25-01-2011 | In fase di Consegna Dei lavori |  |
| Nardo’ | REC | P.I.R.P. | Piazza A. Grandi –per tre edifici A-B-C per alloggi n.86 | 1.800.000,00 | N.43 DEL 21-02-2012 | In fase di progettazione |  |
| Lecce | REC | Contratto di Quartiere II | Via Machiavelli alloggi n.72 | 1.170.600,00 | Accordi di programma | Lavori in corso al 40% |  |
| Lecce | REC | Contratto di Quartiere II | P.le Cuneo Alloggi n.100 | 1.684.585,55 | Accordi di programma | Lavori in corso al 10% |  |
| Maglie | NC | Contratto di Quartiere II | Quartiere Madonnina Alloggi n. 16 | 2.636.753,25 | Accordi di programma | Avviso di gara pubblicato scad.22-5-2012 |  |

Totale                  €       20.245.932,28

Note

REC : RECUPERO

NC    : NUOVA COSTRUZIONE

IL COORDINATORE  DEL SERVIZIO  PROGETTAZIONE

Ing. Enrico ALBANESE